投标人须知

第一部分  比选条件

一、邀请比选文件

（一）文件由邀请比选公告、投标人须知两部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是文件不可分割的部分。

二、项目基本情况

1、项目名称：西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计

2、招标人：重庆铝产业开发投资集团有限公司

3、建设类别：电力走廊

4、拟建规模：约2700米，具体以实际为准。

5、项目概况：项目拟建设西彭中路西段约930米、工业三路约970米，新城中路约700米，森迪大道约100米，总长约2700米，主要建设内容包括新建电力排管和电力工作井，破除和恢复沿线人行道、车行道等。

三、邀请比选范围

结合招标人提供的项目基本情况、规划资料、现状管线资料等资料以及国家现行的相关法律、法规、政策性文件，对西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程进行工程设计，包含方案设计、初步设计、电力主管部门图纸审核费用（如果有）、施工图设计和施工现场设计管理、竣工验收及质保期等阶段。投标人须对上述阶段的设计费、概算编制费、现场施工设计管理费、竣工验收及质保期服务费等进行报价。

四、设计成果文件提交标准

各项设计文件、图纸应按照国家及重庆市相应现行规范及标准执行并满足招标人的上级行政主管部门对取得方案设计、初步设计、施工图设计审批的要求，概算文件应全面反映工程投资及招标人上级行政主管部门概算编制要求。

五、邀请比选人资格要求

（一）资质要求：工程设计综合甲级资质或电力行业设计丙级及以上资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级及以上设计资质（提供有效的营业执照及资质证书副本复印件并加盖单位公章、原件备查）。

（二）业绩要求：从2018年1月1日止至投标截止日止，投标人需完成过1个及以上单个项目总投资在1200万元及以上电力管道设计项目（业绩证明材料：提供设计合同复印件并加盖投标单位公章或提供加盖业主单位公章的证明材料，提供设计合同复印件的，需提供原件备查，截止时间以设计合同签订时间为准）。

（三）未收到邀请的投标文件招标人拒绝接受。

六、邀请比选报价

6.1本项目投标总报价最高限价为495000元(含税)，设计费率报价最高限价为3.3%，详见表1。

6.2投标人投标总报价及费率报价不得超过招标人公布的总报价最高限价和费率报价最高限价，投标人投标总价报价必须等于暂定计费基数1500万元与费率报价之积（费率报价按百分比报价，保留三位小数，投标总报价以万元为单位，保留三位小数），否则均按否决投标处理。

，否则均按否决投标处理。

表1：

| 序号 | 项目名称 | 计费基数（暂定） | 费率最高限价 | 总价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程 | 1500万元 | 3.300% | 49.500万元 | / |
| 合计 |  |  | / | 49.50万元 | / |

6.3投标人投标总报价、费率报价应包括但不限于设计人的设计费、分段出图费、概算编制费、效果图费、项目讨论会务费、电力主管部门图纸审核费用（如果有）、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费、竣工验收及质保期服务、按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作等设计的所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的费率不作调整。

七 、结算原则及支付

7.1 结算原则

7.1.1设计人提交的每段施工图设计文件，取得电力主管部门认可（如果需要）及取得施工图审查合格书（如果需要），施工招标完成签订施工合同后按施工合同签约价作为计费基数乘以设计费计费费率办理结算。

7.1.2对应中标费率不因实际设计范围调整、国家政策文件变化、市场价格变化等因素而调整。

7.1.3本项目结算价=∑各分段施工签约合同价×设计费计费费率

设计人须根据委托方要求分别独立出具各段电力排管施工图并通过相关审查（如果需要），设计人每设计完成一定范围的施工图并由委托人确定施工单位后，即办理该部分电力排管设计费结算。

7.1.4发包人有权根据建设需要，调整设计范围，设计人不得因此原因向发包人提请索赔。

5.2经双方协商一致，支付方式如下：

7.2.1每段电力通道施工招标完成签订施工合同后15个工作日内支付设计费结算价的80%；

7.2.2每段电力通道项目竣工验收合格后15个工作日内支付至设计费结算价的100%；

7.2.3付款时，设计人应按发包人要求提供等额、有效、合法的增值税专用发票并提出付款申请，待包发人内部流程审批完成后予以支付，不计利息。

如设计人未提出付款申请和提供合格有效发票，发包人有权暂缓付款并不承担相应的违约责任。

第二部分  投标文件的制作

一、投标文件的组成：

1、投标报价函；

2、法人身份证明、法人授权委托书；

3、公司营业执照、资质等复印件；

4、投标保证金授权委托书；

5、投标报价表。

注：1.格式范本见本须知第四部分；

2.以上投标文件组成部分均需签章完备，否则，按废标处理。

二、投标文件制作

（一）投标文件的份数

投标文件一式二份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标）；同时还需递交一个装有签字盖章制作完成的投标文件彩色扫描件电子版U盘（扫描件内容须与纸质文件一致）。

（二）签字盖章要求

投标文件须由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的位置按招标文件相应要求签字、盖公章、盖单位法人章，应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（三）装订要求

按第一条“投标文件的组成”要求装订成册，原则上采用软面订本，并应编制目录，逐页标注页码。

（四）投标文件的密封

投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“投标项目名称、投标人名称”字样，档案袋的封口应加盖公章或法人授权代表签字。未按要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受。

第三部分 比选流程

一、比选投标文件的递交

（一）投标文件的递交时间：详见比选公告。

（二）递交地点：重庆铝产业开发投资集团有限公司215预决算技术部。

（三）投标截止时间：详见比选公告；

开标时间：同投标截止时间。

（四）投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

（五）比选参与人员

1. 收到邀请比选书的投标人。未收到比选邀请的投标文件，招标人将拒绝接收。

2.各投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

二、比选程序及方法

（一）比选程序

1.投标人签到。

2. 宣布比选纪律，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

3. 检查投标文件的密封情况。

4. 汇总投标保证金缴纳情况。

5. 逐单位随机开启投标文件，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在表格上并由投标人确认签字。因投标人个人原因未签字确认，视为默认开标记录。

6. 评标委员会对所有投标人投标总价进行评审，对总报价高于最高限价的按否决投标处理后，总报价低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。

7. 评标委员会对报价排名前三位的投标人的资格条件进行资格性、符合性审查。

8. 若前三名投标人资格性、符合性审查均合格，评标委员按报价由低到高推荐中标候选人；排名前三名的投标人若有一家资格性、符合性审查不合格，评标委员会将有效报价排名第四名的投标人的投标文件纳入符合性审查，以此类推。

注：投标人应按邀请比选公告规定的时间和地点参加比选并签到，否则其投标文件不得参与比选。

（二）比选方法

（1）评标委员会的组建

由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

（2）评标办法

1.本工程采用经评审的最低价法。

2.评标委员会在资格性、符合性审查合格的投标人中按报价（不高于最高限价）由低到高推荐中标候选人。

3.资格性、符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推，直至评出三名中标候选人。若出现投标人投标报价一致的，由评标委员会按照资质高低的原则排序；若出现投标人资质也一致的，由评标委员会按照业绩合同金额高低的原则排序；若投标人业绩合同金额也一致的，由评标委员会随机抽签决定的原则排序。

（3）评审标准

取报价排序前3名进行资格性、符合性审查。资格性、符合性审查内容：

1.资格性评审：投标人资格条件、信誉条件、业绩等。

2.符合性评审：投标文件格式、投标文件密封、盖章齐全等。

资格性、符合性审查中有任何一项不符合要求，符合性审查不合格，由评标委员会作否决投标处理。

三、中标人的确认

（一）评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选文件要求的方法及标准评审后，现场公布比选结果并在重庆铝产业开发投资集团有限公司网站上公示中标候选人，公示期3天。

（二）若公示期间未有投标人的异议与投诉，招标人将在公示期结束后3日内以书面形式向中标人发出中标通知书。

四、合同签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出后按中标通知书要求，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理不与招标人签订合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

五、履约担保

中标人是否提供履约担保：不提供。

六、低价风险担保

（一）中标人的中标总价低于投标总报价最高限价的85%（含）时，招标人在发出中标通知书后三日内，中标人需采取银行转账或不可撤销的见索即付银行保函提供低价风险担保，金额为（投标总报价最高限价*85%-中标总价）*3，但最高不超过投标总报价最高限价的85%。

（二）低价风险担保的扣减

1.中标人在施工期间，违反相关部门规定、标准，规范进行施工给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；

2.中标人在施工过程中或行政主管部门审批时，质量不符合国家现行有关规范要求的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；

3.因中标人过错导致的其他情形；

4.在整个合同履行期间中标人未违反上述约定的情况，低价风险担保费用在工程竣工验收合格后14天内无息退还。

七、弃标处理

（一）在中标公示结束后三日内，第一中标候选人未按规定签订施工合同的，招标人将其列入西彭园区信用黑名单，禁止在园区承揽相关工程。

（二）第一中标候选人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿，同时招标人将其列入西彭园区信用黑名单，禁止在园区承揽相关工程。

（三）第一中标候选人放弃或者被取消中标资格时，招标人可按排序单位确定中标人，也可以重新组织比选。

八、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（三）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（四）法律法规规定的其他需重新招标的情形。

九、其他

除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

1.投标人不符合规定的资格条件的；

2.投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的；

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与比选的；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

5.投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

第四部分  格式范本

1、投标函

2、投标报价汇总表；

3、法定代表人身份证明书或委托证明书；

4、合同协议书范本。

附件1

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了  	  （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币        元（大写：      ）的总价作为本次西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计的投标总报价，固定费率    %作为本次西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计的设计费取费固定费率质量技术要求及验收方法： 满足招标文件要求 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

注：1.大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

2.报价函与投标报价汇总表的总报价需一致，若不一致，按废标处理；

附件2：

投标报价汇总表

项目名称：西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计

| 序号 | 项目名称 | 计费基数（暂定） | 费率 | 总价报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程 | 1500万元 | % |  | / |
| 合计 |  |  |  |  | / |

注：1.投标报价汇总表与报价函的总报价需一致，若不一致，按废标处理；

2.费率报价按百分比报价，保留三位小数，投标总报价以万元为单位，保留三位小数，否则按废标处理。

投标人名称（公章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （招标机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （招标人机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的邀请比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                               投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附被授权人身份证复印件

投标保证金授权委托书

委托人：（公司名称）                                               受托人姓名：       （身份证号码：                ）

我单位已按投标文件要求将                                                 项目的投标保证金￥           （大写：                 )汇入。

投标结束后，请将投标保证金退回我单位账户：

单位名称：

银行账号：

开户银行：

（委托人盖章）

年    月    日

(注：本投标保证金授权委托书另须准备一份在开标现场提交。)

附件4                            合同编号：2021-

建设工程设计合同

工程名称：西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计

工程地点：九龙坡区西彭镇

设计证书等级：

发 包 人: 重庆铝产业区开发投资集团有限公司

设 计 人：***********

签订日期：

合同协议书

发包人：重庆铝产业区开发投资集团有限公司

地址：

设计人：********

地址：

发包人委托设计人承担西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.3《重庆市城市规划管理技术规定》、《建设用地规划许可证》。

1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5建设工程各阶段批准文件。

1.6发包人的邀请邀请比选招标文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

2.1工程名称：西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程设计

2.2设计指标：项目总投资约1500万元，具体以签订施工合同价为计费基数。

2.3设计阶段及内容

2.3.1 设计阶段：方案设计、初步设计和施工图设计。

2.3.2 合同内容及范围：建设内容包括包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计以及施工和竣工验收阶段、质量保修期的设计服务、概算编制等工作。设计成果需满足国家及重庆市对方案、初步设计和施工图设计的深度要求，并满足报建设行政主管部门审批的所有要求，设计工作须充分考虑后续施工过程中可能会涉及的BIM等信息化设计工作、装配式建筑、海绵城市建设等工艺流程，概算编制需满足行政主管部门概算审核要求。

第三条 合同价款

3.1本项目设计费暂定合同价¥    元（大写：          ），设计费计费费率     %。

| 序号 | 项目名称 | 计费基数（暂定） | 设计费计费费率 | 设计费总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西彭园区智能高科技产业基地—配套电力管道工程 | 1500万元 |  |  | / |
| 合计 |  | / | / |  | / |

3.2设计合同价、合同设计费费率包括但不限于设计人的设计费、分段出图费、概算编制费、效果图费、电力主管部门图纸审核费用（如果有）、项目讨论会务费、专家评审费（如果有）、税金、规费、施工现场服务费、竣工验收及质保期服务、按建设行政主管部门的要求完成BIM等信息化设计工作等设计的所有费用。除上述费用外，甲方不再支付乙方其他任何费用。

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

4.1方案设计文本及工程估算（6套含电子文档），设计周期10个日历天；

4.2初步设计文本及工程概算（6套含电子文档），设计周期10个日历天；

4.3施工图设计文本（6套含电子文档），设计周期10个日历天；

4.4以上各阶段设计周期包括发包人的中间研究和行政主管部门（市、区规自局、住建委、人防办等）审批确认时间（如果需要）。

以上各阶段设计周期，如确因客观原因需要延长，须由发包人、设计人双方协商一致后确定。

第五条 结算原则及支付方式

5.1 结算原则

5.1.1设计人提交的每段施工图设计文件，取得电力主管部门认可（如果需要）及取得施工图审查合格书（如果需要），施工招标完成签订施工合同后按施工合同签约价作为计费基数乘以设计费计费费率办理结算。

5.1.2对应中标费率不因实际设计范围调整、国家政策文件变化、市场价格变化等因素而调整。

5.1.3本项目结算价=∑各分段施工签约合同价×设计费计费费率

设计人须根据委托方要求分别独立出具各段电力排管施工图并通过相关审查（如果需要），设计人每设计完成一定范围的施工图并由委托人确定施工单位后，即办理该部分电力排管设计费结算

5.1.4发包人有权根据建设需要，调整设计范围，设计人不得因此原因向发包人提请索赔。

5.2经双方协商一致，支付方式如下：

5.2.1每段电力通道施工招标完成签订施工合同后15个工作日内支付设计费结算价的80%；

5.2.2每段电力通道项目竣工验收合格后15个工作日内支付至设计费结算价的100%；

5.2.3付款时，设计人应按发包人要求提供等额、有效、合法的增值税专用发票并提出付款申请，待包发人内部流程审批完成后予以支付，不计利息。

如设计人未提出付款申请和提供合格有效发票，发包人有权暂缓付款并不承担相应的违约责任。

5.3低价风险担保：

5.3.1本项目低风险担保费用      元。

5.3.2低价风险担保的扣减：

①中标人在设计期间，违反相关部门规定、标准，规范进行设计给发包人造成直接经济损失的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；

②中标人在设计过程中或行政主管部门审批时，设计质量不符合国家现行有关规范要求的，按低价风险担保金额的100%扣减，直至解除合同；

③因中标人过错导致的其他情形；

- ④在整个合同履行期间中标人未违反上述约定的情况，该担保费用在设计工作完成且本项目全部施工段均确定施工单位并签订完成施工合同后退还，不计息。

第六条  双方权利义务

6.1发包人权利义务

6.1.1发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》及其它相应政府部门批文的有关规定及国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人应向设计人提交必要的资料及文件，若发包人未能及时向设计人提交必要的资料及文件，超过约定时间15天及以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3未出具正式施工图前，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工的，设计人必须接受，发包人不另行支付费用。

6.1.4发包人应委派        ，协助配合设计人处理有关设计问题。

6.2设计人权利义务

6.2.1设计人应安排专人负责该项目的设计工作，并将设计人员安排报发包人备案；设计人应严格按照《建设用地规划许可证》、方案批文及其它相应政府部门批文的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其质量负责。

6.2.2因设计人造成的设计失误或漏项，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿。

6.2.3设计人员若不能达到发包人的工作进度要求，发包人有权提出更换人员，设计单位应在3个工作日内完成人员调整工作。

6.2.4设计人其它责任：按发包人要求向有关部门汇报设计成果；协调有关审批部门进行方案和初设审查、概算审核和施工图审查并自行承担相应费用；按需要在项目实施阶段提供相应的咨询、解答、变更设计、竣工验收等服务。设计人各项义务所发生的费用，均包含在合同总价内，不另支付。

6.2.5设计人采用的主要技术标准是：

6.2.5.1符合国家有关法律法规及条例、国家现行技术规范及通则；

6.2.5.2符合重庆市现行有关规定。

6.2.5.3设计合理使用年限：按国家相应规范要求执行。

6.2.6设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.7设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件。

6.2.8 因设计人的原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，且须在发包人规定的时间内完善达到合同约定和行政主管部门要求的质量标准，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿。

6.2.9设计人须保护发包人的知识产权。不得向第三人泄露、转让发包人提交的文件资料、图纸等技术经济资料与本项目设计成果；也不得用于本合同项目外的任何项目。如发生以上情况给发包人造成严重后果或经济损失，设计人须承担相应的经济赔偿责任及民事、刑事责任。

6.2.10设计人应配合发包人完成方案审查，初设、概算审查及批复，施工图审查，以及施工过程中的各项设计服务、竣工验收、质保期服务等；费用包括在投标报价中，委托人不另行支付费用。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付设计费；设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超过30天以上时，设计人不得暂停工作，应书面催告发包人付款。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施，免收直接受损失部分的设计费外；若给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。提交设计文件逾期超过10天以上时，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由设计人承担。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人已支付设计费用的，设计人应双倍返还发包人已支付的设计费用。

7.6设计人提交的设计文件须通过电力主管部门审核或认可或验收，如因设计人的设计文件不能通过电力主管部门的审核或认可或验收给发包人造成损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失结算金额的3倍对发包人进行赔偿，同时剩余设计费发包人不予支付。

第八条  其他约定

8.1设计人在设计、施工阶段须按发包人工作要求，派项目负责人或熟悉了解项目具体情况的设计人员前往项目现场进行配合与解决有关问题。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版机构购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，需另行签订协议后再行支付。

8.5若合同签订后因不可抗力等客观原因导致项目设计工作未启动，发包人不支付设计人任何补偿费用。

8.6本合同签订生效后有效期为两年，两年后发包人仍未要求启动设计工作的路段，此合同自动解除，相关费用不再计取，但设计人已开始设计工作且项目实施建设的，费用按结算原则办理，设计人已开始设计工作两年内委托人明确终止建设的，按设计人已完成设计工作的50%计取。

8.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。

8.8本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，协商、调解不成时，双方当事人可以按下列第（2）种方式解决：

（1）提交项目地仲裁委员会仲裁；

（2）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.9本合同壹式捌份，发包人伍份，设计人叁份。均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议与本协议具有同等法律效力。

8.10本合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后即生效。本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。

8.11双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，仅作为本合同履行发生争议时释明之用。

8.12双方确认，本合同所载明各方地址为合同相对方、法院、仲裁机构向其送达通知、文件材料及法律文书等的有效地址，若该地址有变更，变更方应在变更后3日书面通知相对方，否则相对方和法院、仲裁机构按原地址邮寄通知、文件材料及法律文书等，在寄出第3日视为送达。

(以下无正文）

委托人：重庆铝产业开发投资集团           设计人：

有限公司

住  所：重庆市九龙坡区西                 住  所：

彭镇森迪大道66号

法定代表人：                              法定代表人

总经理：                                  或委托代理人：

分管领导：                                开户银行：

法务部：                                  帐  号：

部门负责人：

经办人：

电  话 ：

签订日期： 年  月  日                   签订日期： 年  月  日