西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—西彭一中大门外管网整治工程

竞争性谈判公告

一、谈判条件

本招标项目西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—西彭一中大门外管网整治工程。项目业主：九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司。代理业主：重庆九龙现代产业发展集团有限公司，招标人为重庆九龙现代产业发展集团有限公司，现对该工程项目施工进行竞争性谈判。

二、项目概况与范围

（一）工程名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—西彭一中大门外管网整治工程。

（二）工程地址：九龙坡区西彭镇

（三）工程概况及范围：主要建设内容包括修复排水管网，开挖、恢复车行道及人行道等。具体内容详见工程量清单。

（四）最高限价：本工程招标将设置最高限价3237902.66元,该最高限价为全费用总价限价，包含人工费，材料费，施工机具使用费，企业管理费，利润，人工、材料、机具价差、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用。投标人的投标全费用总报价、全部清单项目全费用综合单价不得超过投标全费用总报价最高限价、全部清单项目全费用综合单价最高限价，否则，将被认定为废标,除招标人公布的最高限价为负数的清单项外，投标人全费用综合单价、合价不得为负数，否则按否决投标处理。

（五）工期要求：20 日历天，缺陷责任期2年（具体开工时间以开工报告为准；缺陷责任期从竣工验收合格之日起）。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发市政公用工程总承包叁级及以上资质。

（二）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）

（三）本次招标  不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	/	。

四、谈判文件的获取

凡收到邀请谈判书的投标者，请于2025年 3 月 24 日起，（北京时间，下同），在重庆九龙现代产业发展集团有限公司官方网站（http://www.cqjlcyjt.com）上“公示公告→招标信息”中仔细阅读和下载：招标文件、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

五、投标文件的递交

（一）递交投标文件的时间为2025 年 3 月 27 日 9 时  30 分 至 2025 年 3 月 27 日 10 时 00 分，地点为重庆九龙现代产业发展集团有限公司招标采购部207办公室。

（二）开标时间：2025年 3 月 27 日 10 时 00 分，评标地点：重庆九龙现代产业发展集团有限公司201会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。未收到邀请的投标文件招标人拒绝接受。

六、付款办法

（一）预付款：合同签订后，支付至签约合同价的30%；

（二）工程款支付:工程施工至形象进度产值的50%时，支付至签约合同价的50%；工程竣工验收合格后，承包人在规定的期限提交合格、完整的竣工资料及结算资料后，如实际完成金额大于合同金额的，累计支付至合同金额的80%，如实际完成金额小于合同金额的，累计支付至完成金额的80%。

（三）经发包人内审完成后，支付至内审金额的97%，若本项目不需经发包人上级行政主管部门审核时，最终结算金额以发包人内审金额为准；若本项目需经发包人上级行政主管部门审核时，需发包人内审完成并送至发包人上级行政主管部门审核完成后，支付至上级行政主管部门结算审核金额的97%（最终结算金额以发包人上级行政主管部门审核金额为准）。

（四）剩余3%作为质保金，待质保期2年期满后15日内无息支付。缺陷责任期2年期满后承包人无违约行为的，15天内发包人向承包人无息退还。本工程防水保修期5年，其他保修期2年，在整个保修期间，承包人均须对工程质量承担保修责任，如承包人拒绝保修的，发包人有权委托第三方单位进行维修，维修费用由承包人承担，承包人拒绝支付的，发包人有权向项目所在地人民法院提请诉讼追偿。

（五）发包人向承包人支付每笔进度款前，承包人需向发包人提供等额、有效、合法的增值税专用发票。否则发包人有权暂缓付款且无需承担违约责任，承包人需正常履行本合同。

（六）本项目履约保证金：招标人发出中标通知书后5日内，中标人应按中标总金额的10%向发包人缴纳履约保证金，缴纳方式为银行转帐或不可撤销的见索即付银行保函，以银行转账方式缴纳的履约保证金必须从投标人的基本帐户转出，且银行转帐、银行保函均需注明“西彭一中大门外管网整治工程履约保证金”，工程竣工验收合格后5个工作日内退还，均不计息。中标人未按规定的时间、金额、方式缴纳履约保证金的，招标人不与其签订施工合同，投标保证金不予退还。（收款单位：重庆九龙现代产业发展集团有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡铝城支行；账号50001037600052500629）

七、联系方式

招标人：重庆九龙现代产业发展集团有限公司

地址：九龙坡区西彭镇森迪大道66号

联系人：甘老师

电  话：023-65801996